RESUMEN EJECUTIVO — AS OPERADORA

Sistema de Gestión de Viajes Corporativos | v2.343 | 28 de Mayo 2026

░  PROGRESO GLOBAL: ~88%

| Módulo 			| Avance 	| Estado 	|

_________________________________________________________________________________________
| 🔧 Backend / APIs 		| **96%** 	| 48/50 APIs funcionales

| 🖥️ Frontend Web 		| **90%** 	| 18/20 páginas completadas

| 🏢 Sistema Corporativo 	| **100%** 	| ✅ Completo

| 💳 Pagos (Stripe/PayPal/MP) | **90%** 	| Funcional, pasarelas conectadas

| 🔒 Seguridad 		| **95%** 	| JWT, AES-256, Rate limiting

| 🗺️ Tours / Catálogo 	| **90%** 	| Detalle, filtros, sidebar, itinerarios

| 📊 CRM 			| **99%** 	| 10 sprints completados, 17 páginas

| 👥 RRHH 			| **90%** 	| 12 sub-módulos, 11 tablas HR

| 🏷️ White-Label / Multi-Empresa | **70%** | Backend ~96%, Frontend ~70%

| 📧 Correos / Email 		| **60%** 	| Código 100%, NO probado en producción

| 📱 App Móvil 		| **40%** 	| Código listo, NUNCA probada

| 💬 WhatsApp / SMS 	| **30%** 	| Código 100%, Twilio NO configurado

| 🔐 Google OAuth 		| **20%** 	| Documentado, NO implementado

| 🧪 Testing 			| **20%** 	| 35 tests, coverage 20% (objetivo 80%)

| 📖 Documentación 	| **100%** 	| 84 documentos AG-*

---

## ✅ LO QUE ESTÁ COMPLETADO (Listo para mostrar al cliente)

### 1. 🏢 Sistema Corporativo — 100%

- Aprobaciones multinivel, políticas de viaje, presupuestos por departamento

- Dashboard ejecutivo con métricas financieras

### 2. 💳 Pasarelas de Pago — 90%

- **Stripe** → Tarjetas internacionales ✅

- **PayPal** → Cuentas PayPal + tarjeta ✅

- **MercadoPago** → OXXO, SPEI, tarjetas MX ✅

- Webhooks configurados, reconciliación automática

- PDFs premium de reserva y comprobante de pago

### 3. 🗺️ Catálogo de Tours — 90%

- **325 tours sincronizados** desde MegaTravel (scraping con Puppeteer + Cheerio)

- 8 tablas dedicadas (itinerarios, departures, policies, info adicional)

- Detalle completo: hoteles, suplementos, visas, tours opcionales, notas

- Mapa del tour con fallback Google Maps

- Filtros sidebar (país, ciudad, precio, duración, fecha)

- Cotización con código AS-XXXXX visible en todo el flujo

### 4. 📊 CRM — 99%

- **10 sprints ejecutados** (v2.314 → v2.315)

- Pipeline Kanban de 10 columnas específico para viajes

- Lead Scoring con 30+ señales + scoring predictivo (6 señales ML)

- Motor de escalación 4 niveles (Agente → SMS → Dueño → Super Admin)

- Campañas email con A/B testing y tracking (opens/clicks)

- WhatsApp CRM con 6 plantillas por etapa

- Workflow Engine con 9 tipos de paso y 4 workflows predefinidos

- Dashboard ejecutivo dark mode premium

- IA integrada (GPT-4 + fallback reglas)

- Importación/exportación CSV

### 5. 👥 RRHH — 90%

- 11 tablas HR, 12 sub-módulos con UI

- Departamentos, empleados, contratos, asistencia, ausencias

- Nómina quincenal con ISR/IMSS (cumplimiento legal mexicano)

- Reclutamiento con pipeline Kanban

- Cron de alertas diario (contratos/docs por vencer)

### 6. 🎯 Civitatis — 100%

- Integración de afiliados (ID: 67114)

- Página `/actividades` con 8 destinos principales

- Comisión por 30 días en todas las compras del cliente

### 7. 🛡️ Feature Flags — 100%

- 38 funciones controlables por rol desde panel admin

### 8. 📧 Templates de Email — 100% (código)

- 14 templates HTML profesionales creados

- 14 funciones helper correspondientes

- Sistema de templates con condicionales y loops

### 9. 🔔 Centro de Comunicación — 100% (código)

- Interfaz tipo "Unified Inbox"

- Hilos de conversación con filtros, búsqueda, prioridades

- Polling automático cada 5 segundos

## ⚠️ LO QUE TIENE BRECHAS IMPORTANTES

### 1. 🏷️ Multi-Empresa / White-Label — ~70%

**Lo que SÍ está:**

- BD multi-tenant (14+ tablas con `tenant_id`)

- `WhiteLabelContext` con CSS variables dinámicas

- Branding dinámico (logo, colores, favicon, emails, footer)

- Markup de precios por agencia (porcentaje, fijo, o ambos)

- Formulario de onboarding `/agencia/registro`

- Admin de tenants básico

- 168 índices de rendimiento

**Lo que FALTA:**

| Pendiente | Prioridad |

|-----------|-----------|

| Dashboard de agencia (vista agente) | 🔴 Alta |

| Dashboard de agente ("Mi Monedero") | 🔴 Alta |

| Middleware conectado a BD (actualmente retorna `null`) | 🔴 Alta |

| AgencyService completo | 🔴 Alta |

| CommissionService funcional | 🔴 Alta |

| Sistema de referidos funcional (solo cookie en middleware) | 🟡 Media |

| Migraciones 032/033 pendientes | 🟡 Media |

| Gestión de usuarios por tenant en UI | 🟡 Media |

---

### 2. 📧 Sistema de Correos — ~60%

**Lo que SÍ está (código):**

- 14 templates HTML, 14 helpers, EmailService + NotificationService

- 10 de 14 emails integrados en flujos del sistema

- 3 cron jobs (recordatorio cotización, pre-viaje, encuesta post-viaje)

**Lo que FALTA:**

> **Ningún correo ha sido enviado en producción.** Todo el código existe pero NO ha sido probado con envío real.

| Pendiente | Prioridad |

|-----------|-----------|

| Configurar SMTP real (SiteGround: noreply@asoperadora.com) | 🔴 Alta |

| Probar SendGrid en producción | 🔴 Alta |

| Configurar SPF/DKIM/DMARC en DNS de asoperadora.com | 🔴 Alta |

| 4 templates sin integrar (newsletter, oferta, alerta precio, docs) | 🟡 Media |

| Dashboard de correos admin | 🟡 Media |

| Sistema de reintentos para emails fallidos | 🟡 Media |

| Activar Vercel Cron para los 3 jobs | 🟡 Media |

---

### 3. 📱 App Móvil — ~0%

## 🔴 PENDIENTES CRÍTICOS POR PARTE Del EQUIPO

> [!IMPORTANT]

> Los siguientes items están **bloqueados** y requieren acción del cliente o proveedores externos para poder avanzar.

### 1. 🛫 Amadeus — API Keys

| Item | Estado | Acción requerida |

|------|--------|-----------------|

| Contrato con Amadeus | ❓ Pendiente | Firmar contrato de acceso a APIs |

| API Key + Secret | ❌ No disponible | Obtener credenciales de producción |

| Certificación | ❓ Desconocido | Completar proceso de certificación Amadeus |

> El sistema tiene el código preparado para integrar Amadeus (vuelos, hoteles), pero **sin las API keys no se puede conectar**. Las variables de entorno ya están definidas en `.env.example`.

### 2. 🌐 Expedia

| Item | Estado |

|------|--------|

| Integración Expedia | ❌ **NO iniciada** |

| Contrato / API access | ❓ Sin información en la documentación |

> No hay ningún documento ni código relacionado con Expedia. Si es parte del alcance, es un módulo completamente nuevo por desarrollar.

### 3. 📱 Twilio (WhatsApp + SMS)

| Item | Estado | Acción requerida |

|------|--------|-----------------|

| Cuenta Twilio | ❌ No creada | Crear cuenta y obtener credenciales |

| Número WhatsApp Business | ❌ No adquirido | Registrar número en Twilio |

| Variables de entorno | ❌ Sin configurar | `TWILIO_ACCOUNT_SID`, `TWILIO_AUTH_TOKEN`, etc. |

| Webhooks | ❌ No configurados | Configurar en Twilio Console |

| Costos estimados (MX) | ~$0.15 MXN/SMS, ~$0.10 MXN/WhatsApp | Aprobar presupuesto |

### 4. 🔐 Google OAuth

| Item | Estado | Acción requerida |

|------|--------|-----------------|

| Proyecto Google Cloud Console | ❌ No creado | Crear proyecto y configurar OAuth consent |

| Client ID + Secret | ❌ No disponible | Obtener credenciales OAuth |

| URLs autorizadas | ❌ Sin configurar | Agregar dominios de dev y prod |

| Instalar dependencias | ❌ Pendiente | `next-auth`, `google-auth-library` |

### 5. 📧 DNS / Email

| Item | Estado | Acción requerida |

|------|--------|-----------------|

| SPF record | ❌ No configurado | Agregar registro en DNS de asoperadora.com |

| DKIM record | ❌ No configurado | Configurar con SendGrid/SiteGround |

| DMARC record | ❌ No configurado | Agregar política DMARC |

| SendGrid API Key | ⚠️ Configurada, no probada | Verificar dominio sender |

| SMTP SiteGround | ❌ Sin configurar | Obtener credenciales noreply@asoperadora.com |

### 6. 📱 Google Maps (Móvil)

| Item | Estado | Acción requerida |

|------|--------|-----------------|

| API Key iOS | ❌ Placeholder | Obtener de Google Cloud Console |

| API Key Android | ❌ Placeholder | Obtener de Google Cloud Console |

| Billing habilitado | ❓ Desconocido | Habilitar billing en GCP |

---

## 📊 RESUMEN — VISTA MACRO

### Lo que puede ver HOY (funcional en producción):

````carousel

### 🟢 MÓDULOS FUNCIONALES

- ✅ Portal web completo (login, registro, búsqueda, detalle)

- ✅ Catálogo de 325 tours con itinerarios completos

- ✅ Sistema de cotizaciones con código AS-XXXXX

- ✅ Pasarelas de pago (Stripe, PayPal, MercadoPago)

- ✅ Sistema corporativo con aprobaciones multinivel

- ✅ CRM completo (10 sprints, pipeline, scoring, IA)

- ✅ RRHH completo (12 sub-módulos, nómina MX)

- ✅ Actividades Civitatis (afiliados)

- ✅ Feature Flags (38 funciones controlables)

- ✅ Panel de administración

<!-- slide -->

### 🟡 MÓDULOS CON CÓDIGO LISTO (Requieren configuración)

- ⏳ White-Label para agencias (~70%)

- ⏳ Centro de Comunicación omnicanal (~60% — falta SMTP/Twilio)

- ⏳ 14 templates de email profesionales (falta probar envío real)

- ⏳ WhatsApp/SMS bidireccional (falta cuenta Twilio)

- ⏳ Google OAuth / One Tap (falta proyecto GCP)

- ⏳ App Móvil React Native (falta primera ejecución)

<!-- slide -->

### 🔴 MÓDULOS NO INICIADOS

- ❌ Integración Expedia

- ❌ Integración Amadeus (vuelos/hoteles reales — falta contrato)

- ❌ Chatbot con IA para clientes

- ❌ Sistema de puntos AS Club

- ❌ Testing automatizado robusto (20% → objetivo 80%)

````

---

## 🗺️ ROADMAP SUGERIDO PARA RETOMAR

### Fase 1 — Estabilización Inmediata (1-2 semanas)

- [ ] Configurar SMTP + SendGrid y **probar primer correo real**

- [ ] Configurar SPF/DKIM/DMARC en DNS

- [ ] Activar Vercel Cron para los 3 jobs de email

- [ ] Verificar y corregir scraping de ciudades/países de tours

- [ ] Actualizar README.md (está en v2.174, proyecto en v2.343)

### Fase 2 — Integraciones Externas (2-4 semanas)

- [ ] **Amadeus**: Obtener contrato + API keys → integrar vuelos/hoteles reales

- [ ] **Twilio**: Crear cuenta → configurar WhatsApp/SMS → probar en producción

- [ ] **Google OAuth**: Crear proyecto GCP → implementar login con Google

- [ ] **Google Maps Móvil**: Obtener API keys reales

### Fase 3 — White-Label Completo (2-3 semanas)

- [ ] Conectar middleware a BD (actualmente retorna `null`)

- [ ] Implementar Dashboard de agencia y agente

- [ ] Completar AgencyService y CommissionService

- [ ] Ejecutar migraciones 032/033

- [ ] Sistema de referidos funcional end-to-end

### Fase 4 — App Móvil (3-5 semanas)

- [ ] Resolver dependencias npm

- [ ] Configurar emulador Android Studio

- [ ] Primera ejecución exitosa

- [ ] Pruebas de todos los módulos (biometría, offline, mapas, pagos)

- [ ] Módulo corporativo móvil (aprobaciones push)

- [ ] Publicar en TestFlight (iOS) y Play Console (Android)

### Fase 5 — Nuevos Módulos (Según prioridad del cliente)

- [ ] Integración Expedia (si es parte del alcance)

- [ ] Chatbot con IA

- [ ] Sistema de puntos AS Club

- [ ] Testing automatizado (cobertura 80%)

---